tiptoi Trail

| ARBEITSPAKETBESCHREIBUNG |  |
| --- | --- |
| AP-NR: 1.1 | Phase: Konzeption & Prototyping |
| Bezeichnung: tiptoi Trail – Geocaching mit modifiziertem Stift Verantwortliche: Projektteam tiptoi Trail Start (Soll): 01.05.2025 Ende (Soll): 31.07.2025 Aufwand (Soll): 8 PT | Start (Ist): Ende (Ist): Aufwand (Ist): |
| Voraussetzung (Vorgänger, Bedingungen): tiptoi-Stift (Gen 1 oder Gen 2) vorhanden; tttool installiert und lauffähig; Grundkenntnisse YAML und Audiobearbeitung. |  |
| Inhalt: - Firmware-Analyse: OID-Schema und GME-Format des tiptoi-Stifts verstehen - tttool-Setup: YAML-Skript erstellen, OID-Codes auf Audiodateien mappen, GME-Datei generieren und auf Stift laden - Audio-Produktion: Stationshinweise, Rätsel und Lösungen als OGG-Dateien (22 kHz, Mono) aufnehmen und schneiden - Stationsdesign: OID-Druckvorlagen erstellen, laminieren und wetterfest anbringen (5 Standorte in der Region) - Feldtest: Lesbarkeit unter verschiedenen Lichtbedingungen prüfen, Nutzertest mit Zielgruppe (Kinder 6–10 Jahre) durchführen |  |
| Ergebnisse: - Proof of Concept: Stift liest eigenen OID-Code und spielt korrekte Audiodatei ab (1 Station funktionsfähig) - Pilotroute mit 5 Stationen vollständig funktionsfähig, Feldtest abgeschlossen, Iterationsplan erstellt |  |
| Ressourcen: - tiptoi-Stift (Gen 1 oder Gen 2) - Laptop mit tttool, Audacity/FFmpeg, Laserdrucker (mind. 1200 dpi) - Druckpapier, Laminierfolie, Testmaterial für Stationshalterung |  |