# Projektantrag

| Projektname | Tip Toi Geo |
| --- | --- |
| Ausgangslage | Derzeit gibt es den Tip-Toi-Stift und Bücher, Materialien zum Basteln neuer Bücher und Spiele sowie Geocaches. Wir möchten Tip-Toi und Geocaching miteinander verbinden, um ein Spiel zu entwickeln, das das Gehirn fordert und im Freien stattfindet. |
| Projektinhalt | Das Projekt umfasst im Wesentlichen zwei Komponenten: "Caches" => Objekte wie Karten oder Aufkleber, die sowohl versteckt als auch vom Tip Toi gescannt werden können Buch/Karte => das/die Hinweise zum Auffinden dieser Objekte enthält Für beide Komponenten sind Audiodaten erforderlich. |
| Projektziele | Es muss einen Prototyp des "Caches” geben, der klein ist und mit Tip Toi interagieren kann. Es muss mindestens eine Karte geben, die mit Tip Toi interagieren kann und 3–5 Hinweise enthält. Beide müssen bei Interaktion die richtigen Audiodaten abspielen. Die “Caches” sollten robust und gut versteckbar sein. Die Karte/das Buch sollte verständlich sein. Die Audiodaten sollten verständlich sein. Das Spiel könnte verfolgen, was bereits gefunden wurde. Die Karte könnte ansprechend und professionell aussehen. |
| Abgrenzung | Die Audiodaten müssen nicht professionell sein. Um Probleme mit Berechtigungen und Risiken zu vermeiden, müssen die Objekte nicht tatsächlich irgendwo platziert oder versteckt werden. Die Hinweise müssen nicht gut sein. Das Projekt befasst sich nicht mit Massenproduktion. |
| Schnittstellen | - |
| Meilensteine | Tip Toi gelernt -> Eigene Audiodaten geladen und eigenes interaktives Bild Karten-Prototyp fertiggestellt Karten-Prototyp fertiggestellt Spiel fertiggestellt |
| Risiken | Mögliche Risiken sind: Tip Toi kann nicht rechtzeitig erlernt werden Caches können nicht gleichzeitig klein und interaktiv sein |

| Kosten (Budget) | - |
| --- | --- |
| Personalaufwand | - |
| Sachmittel | - |

| Auftraggeber | Dominik Berner |
| --- | --- |
| Projektleiter | Julian Nagel |
| Projektmitglieder | Lorenz Fritschi Marlon Neuländner Panat Ruangsri |

Projektentscheid 		 Freigabe		 Ablehnung

Datum / Unterschrift

| Auftraggeber |  |
| --- | --- |
| Projektleiter |  |

# Kommunikationskonzept

| Stakeholder | Rolle | Kanal | Frequenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominik Berner | Kunde | Persönlicher Teams-Kanal | Nach Bedarf, regelmässige Demos |
| Julian Nagel | Projektleiter | Teams Gruppenchat, Persönlich | Weekly während Unterricht, nach bedarf |
| Panat Ruangsri | Member | Teams Gruppenchat, Persönlich | Weekly während Unterricht, nach bedarf |
| Marlon Neuländner | Member | Teams Gruppenchat, Persönlich | Weekly während Unterricht, nach bedarf |
| Lorenz Fritschi | Member | Teams Gruppenchat, Persönlich | Weekly während Unterricht, nach bedarf |